韩山师范学院 2026 年校级大学生创新创业训练计划项目

项目申报书

摘　要

以「减轻录课人群的用嗓负担」为应用定位——让机器用自己的声音替自己录课（讲稿逐页转旁白 / 提前保存音色续录），其技术前提是复现的声音必须“像你、且像真人”。本项目研究本地离线、秒级参考音条件下的声音复现质量边界问题，并回答客观声学指标能否替代人工听测这一方法论问题。

关键词：录课用嗓减负；声音保存；少样本语音克隆；复现质量边界；离线推理；客观语音评测

封面信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 面向录课人群用嗓减负的本地声音复现与质量边界研究 |
| 项目类别 | ☑ 创新训练项目 □ 创业训练项目 □ 创业实践项目 |
| 所属学科 | 人工智能 |
| 项目负责人 | 牟旭 |
| 团队成员 | 牟旭、李河璋、罗文钎、陈宏杰 |
| 指导教师 | 职称： |
| 所在学院 | ＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 申请日期 | 2026 年 10 月 ＿9＿ 日 |
| 研究周期 | 2026 年 11 月 — 2027 年 9 月（11 个月） |
| 申请经费 | ＿＿＿＿ 元 |

一、项目概述、背景、现状、自我评述

本部分对应官方要求第 1 项，依次说明项目概述、研究背景、国内外现状以及团队对自身的评述。

1.1 项目概述

本项目以「减轻录课人群的用嗓负担」为应用定位：录课、网课、微课制作是教师与师范生的日常，连续数十分钟的讲解与反复重录，让用嗓负担成为真实而普遍的问题（见 §1.2）。让"机器用你自己的声音把课录出来"有两条可行路径——讲稿逐页转旁白与提前保存音色续录；两条路径共同的技术前提是：复现的声音必须"像你、且像真人"。本项目即在这一前提下，研究本地离线、秒级参考音条件下的声音复现质量边界，关注对象覆盖教师、师范生、播音主持、客服等职业用嗓人群。

具体而言：我们研究"给克隆系统多少秒的参考音，才能复现出可接受的声音"这一目前尚无系统答案的问题，并回答"客观声学指标能否替代人工听测"这一方法论问题。

本项目不发明新的语音合成模型，而是将已有成熟模型（Qwen3-TTS 少样本克隆、RVC 音色转换）工程化为一个可控、可复现的实验平台，用严格协议测量"质量—代价"关系，并把测量结果反哺为一套自动质量门禁，让用户保存自己声音时能得到诚实的"录多久就够"的答案。

1.2 研究背景

（1）录课是职业用嗓负担的集中场景，嗓音损伤是真实且高发的风险

录课/网课是用嗓负担的集中场景：连续讲解与反复重录让嗓部长时间高负荷；教师、师范生、播音主持、客服等群体的共同特征是以嗓音为生产工具——这是本项目以"减负"为定位的现实基础。

国内流行病学资料显示，普通人群嗓音疾病发病率约 6%，中小学、幼儿园教师可达 33.81%（网络公开转载数据，立项后将核验一手文献）；国际上已有"教师嗓音疾病全球患病率"的系统综述与 meta 分析（Cutiva 等）——该人群的流行病学基础为学界所承认。教师职业病中明确包含慢性咽炎、声带小结、声带息肉。

师范生是未来的教师：研究对象、目标人群、学校身份三者重合，校地契合度最高，且本项目不涉及任何患者。

（2）“提前保存声音”是被认可的需求，但现有方案都有硬缺口

| 现有方案 | 录制门槛 | 硬缺口 |
| --- | --- | --- |
| 传统声音银行（Acapela / SpeakUnique / ModelTalker 等） | 需录 50–200 句 | 录制负担重，难以坚持 |
| Apple Personal Voice 等厂商功能 | 免费、端侧 | 仅限 Apple 设备，Windows 无对应能力 |
| 云端 AI 语音克隆（ ElevenLabs 等） | 1 分钟即时克隆，10 分钟以上才接近本人 | 必须联网；据公开使用指南，医院、护理机构、飞机等无网/弱网环境无法使用 |

★ 真正的缺口不是"Windows 上没人做"，而是"离线可用性"——对处于无网环境的人群，联网方案在结构上就不适用，有公开出处可引。

（3）关键的研究空白

在"本地离线 + 秒级参考音"这一格中，"质量代价究竟有多大"没有被系统回答过：

现有小样本克隆工作多报告"最好情况"演示样例，缺少对参考音时长的系统扫描；

少数做了时长分析的工作，多用不同来源、不同录制条件的音频，无法排除混淆因素；

客观指标与主观听感的相关性在小样本克隆场景下缺少专门验证，"自动质量门禁"缺乏依据。

这三点，正是本项目要回答的问题。

1.3 国内外研究现状

| 方向 | 现状 | 与本项目的关系 |
| --- | --- | --- |
| 少样本 / 零样本语音克隆 | Qwen3-TTS、YourTTS、Seed-VC 等，秒级参考音即可生成可懂语音 | 直接复用，不重复造轮子 |
| 声音银行（ Voice Banking ） | 临床领域成熟产品，以"多录音"换质量 | 文献口径对照，不做实验 |
| 端侧 / 离线语音合成 | 已有尝试，平台覆盖与质量边界报告不一致 | 补充"离线、时长—质量"系统数据 |
| 语音质量客观评价 | PESQ、STOI、HNR、jitter/shimmer、谱倾斜、MOS 预测 | 验证其能否用于自动门禁（RQ3） |
| 离线 + 秒级小样本 + 质量边界系统性评测 | ★ 公开文献未见系统回答 | 本项目切入点（不宣称"首次"） |

1.4 自我评述

按申报书惯例，本节如实陈述优势、不足与应对。

优势

1. 前期基础扎实，可行性风险低。 团队已独立完成一个可运行的桌面端实时语音系统（后端约 3.8 万行 Python、前端约 4 万行 TS/TSX、2,847 个自动化测试、27 个能力插件，完整 CI 门禁，已在 GitHub 开源，详细口径见 §4.1）。本项目所需的克隆引擎、变声链路、客观指标计算、盲听平台均已存在并经过测试——立项后可直接进入数据采集，不是从零搭建。

2. 研究问题具体可测。 RQ1–RQ3 均对应明确的量化指标（相似度余弦、HNR、H1-H2、谱倾斜、jitter/shimmer、WER、MOS、ABX），每个问题都有可执行的测量手段。

3. 评测引擎、听测平台与实验协议已就绪。 评测引擎 1559 行 + 99 个测试，《嗓音保存评测协议》已撰写完成，不依赖 GPU 即可复现；主观听测平台支持手机扫码盲听（见 §2.2），被试无需到场。

不足与应对

| # | 不足（如实陈述） | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主观听测（RQ3）团队尚无实施经验 | 先做小规模预实验（2 名被试、2 名评分者）跑通流程，请指导老师把关方法；项目内已有手机扫码盲听平台，组织成本低 |
| 2 | 被试招募依赖院内协调，时间不完全可控 | 2026 年 10 月内即启动招募；每人仅需录制约 65 秒（见 §2.4），参与成本低 |
| 3 | 团队为本科生，统计方法需要补课 | 立项后 2 个月内完成自学并提交笔记，关键分析由指导老师复核 |
| 4 | 算力有限 （单机消费级 GPU ） | 实验规模按 §2.4 控制，单机可承受；批量评测夜间运行 |
| 5 | 合成引擎为已有模型，不在模型层面做原创 | 创新落在"关注对象与研究视角"上（见下方创新点），核心贡献是实验设计与相关性结论 |

创新点（本项目的创新落在"关注谁"与"怎么衡量"上，而非算法本身）

1. 关注对象的转移：从"炫技场景"转向录课减负的真实需求。

当前声音克隆多服务于创作、娱乐与内容生产，评价标准是"像不像"；而录课与职业用嗓人群的真实诉求是"用嗓减负"。本项目把这一减负需求作为研究定位，并把获取门槛（录制负担、网络依赖、隐私、成本）纳入约束条件——这一定位转移本身就是创新所在。

2. 衡量标准的转移：从"最好情况演示"转向"可操作的代价边界"。

现有工作不回答"录多久才够"。本项目以参考音时长为自变量系统扫描，给出可操作结论，并形成自动质量门禁。

3. 方法学上的补充：验证"客观指标能否替代人工听测"。

该相关性在小样本克隆场景缺少专门验证，直接决定自动门禁是否可信；本项目同时采集客观指标与主观 MOS/ABX并做相关性分析。

对照对象与依据：① 对照 Apple / 声音银行 / 云端克隆的人群覆盖与门槛；② 对照现有工作缺少时长扫描的现状；③ 对照同类研究缺少客观—主观相关性验证的现状。不使用"首次 / 领先 / 唯一"等表述。

二、目的意义、技术水平、基本思路、研究方案及路线、适用范围或推广前景

本部分对应官方要求第 2 项，依次说明目的与意义、技术水平、基本思路、研究方案与技术路线、适用范围与推广前景。

2.1 目的意义

目的：建立一套可复现的测量方法，回答“本地离线、秒级参考音条件下的声音复现质量边界”这一问题，并据此给出面向普通用户的可操作结论（“要保存自己的声音，最少录多久？”）。

意义：

- 对录课人群与职业用嗓人群：为"用嗓减负"提供一条不依赖网络、不依赖特定厂商设备的本地路径——讲稿转旁白复用本人音色、嗓音欠佳时用已保存的声音续录；这条路径能否成立取决于复现质量是否可用，其代价（录多久才够）正是本研究要回答的问题。

- 对研究方法：补充"参考音时长 → 复现质量"的系统性、控制变量的实验数据，并对"客观指标能否替代人工听测"给出实证结论——对同类研究具有方法学参考价值。

- 对教学场景与人才培养：为微课配音、课程录制的本地化、离线化生产提供技术路径，让"录课"对嗓子的依赖从"必须本人开口"变为"可以选择"；同时本项目是完整的研究训练——文献调研、实验设计、数据采集、统计分析、论文撰写，全链条由本科生承担。

2.2 技术水平

（1）前期积累已达到的技术水平（已实测）

| 能力 | 现状 | 证据等级 |
| --- | --- | --- |
| 实时语音转换延迟 | 消费级 GPU（RTX 5060 8GB）端到端 p50 ≈ 300 ms / p95 ≈ 360 ms；单块推理 p50 30 ms（2,017 样本日志） | √ 本机实测 |
| 小样本声音克隆 | Qwen3-TTS 已跑通， 秒级参考音 可生成语音 | √ 本机实测 |
| 长文本语音合成 | 91 句连续合成零失败，RTF 0.53 | √ 本机实测 |
| 客观指标栈 | HNR 、 H1-H2 、谱倾斜、 jitter 、 shimmer 已实现并可批量运行 | √ 本机实测 |
| 音频溯源水印 | 已落地（458 + 139 行），嵌入后仍可检出并给出概率 | √ 本机实测 |
| 主观听测平台 | 已落地（464 + 187 + 350 行，含手机端）；盲号不下发身份，结果只追加 | √ 本机实测 |
| 声音档案纵向随访 | 同一人不同时间复录 → 三灯指标按时间出趋势 | √ 本机实测 |
| 讲稿驱动录课 | 已落地（393 行）：PPT 备注页零依赖解析 → 逐页旁白音轨 + 时长清单 | √ 本机实测（链路） |
| 音频注入任意应用 | 通过虚拟声卡路由， 微信 / 游戏场景已验证 | √ 本机实测 |

★ 延迟口径（避免误读）：端到端 p50 ≈ 300 ms 是三段之和——分块缓冲 250 ms + 单块推理 30 ms + 驱动缓冲约 20 ms（标称），不宜压成一个数报；game 档约 400 ms（以省资源换延迟）。

（2）本项目拟达到的技术水平（目标）

建成一套可复现的评测流水线：给定说话人与参考音时长，自动输出 7 类客观指标；

按 §2.4 规定规模完成客观评测（192 个样本）与主观听测（24 名听测被试），并给出客观—主观相关性结论；

产出一套自动质量门禁规则，并报告其与人工判断的一致率。

技术要求的两条硬边界：① 所有语音数据全程本地处理，不上传；② 指标计算不依赖 GPU，结论可被第三方复现。

2.3 基本思路

一句话思路：不发明新模型，而是把已有成熟模型工程化成可控实验平台，用它把“质量边界”这个尚未被系统回答的问题回答掉。

① 已有成熟模型表现够好（秒级参考音即可生成可懂语音）→ 不必自训模型
② 问题变成：「到底给多少参考音才够？」← 缺系统答案的地方
③ 要回答它必须控制变量：同一说话人、同一麦克风、同一房间，只改时长
④ 所以做"测量平台 + 严格协议"，而不是"更大的模型"
⑤ 输出诚实答案：录多久就够 → 固化为自动质量门禁

这个思路的价值：把"能不能用"这种凭感觉的问题，转化为"在什么条件下、以什么代价可用"这种可用数据回答、可复现可验证的问题。

2.4 研究方案与技术路线

（1）研究问题

| 编号 | 研究问题 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| RQ1（主） | 参考音时长从 3s 到 60s，复现质量如何变化？收益在何处饱和？ | 定量、主效应 |
| RQ2 | 不同文本条件（同文/跨文/跨情感/长句）下，同一参考音的质量差异有多大？ | 定量、交互效应 |
| RQ3 | 客观指标与人工评分（MOS/ABX）相关性如何？能否替代人工听测做自动门禁？ | 方法学（研究训练核心） |

（2）实验设计

| 维度 | 设定 |
| --- | --- |
| 被试（说话人） | N = 12 （师范生，男女各半），安静房间 + 统一麦克风 |
| 自变量：参考音时长 | 3s / 10s / 30s / 60s —— ★ 同一批录音按前缀截取，说话人、麦克风、房间完全一致 |
| 条件：复现文本 | ① 同文 ② 跨文（日常句） ③ 跨情感（高兴/生气/悲伤） ④ 长句（> 30 字） |
| 客观指标 | 声纹余弦、HNR、H1-H2、谱倾斜、jitter/shimmer、ASR 回译 WER |
| 主观评测 | MOS 自然度（5 分制）+ ABX 相似度；盲听、随机化、不显示条件，手机扫码参与 |
| 对照（文献口径） | 声音银行 50–200 句、云端 1 分钟克隆 —— 仅作文献对照，不做实验 |

样本规模：12 人 × 4 档 × 4 条件 = 192 个合成样本 + 24 名听测被试。

★ 档位定义的关键说明：四档是"对同一段录音按顺序截取前 N 秒"，因此必须由同一人在同一条件下一次录制完成——这正是本项目不能使用公开语料或网络素材替代的原因；被试只需连续朗读约 65 秒（最长档 60s）即可切出全部四档。

（3）技术路线（五阶段）

阶段一  协议与平台   → 评测协议定稿、录音 SOP、知情同意书模板
阶段二  数据采集     → 12 名被试录音（一次录制、前缀切档）、质量筛查
阶段三  客观评测     → 192 样本 × 7 指标批量运行、统计分析（RQ1/RQ2）
阶段四  主观评测     → 24 人 MOS/ABX 听测、客观—主观相关性分析（RQ3）
阶段五  反哺与结题   → 自动质量门禁规则、论文/软著/结题报告

（4）分析方法

- 主效应：参考音时长 → 各指标（重复测量 ANOVA / 混合效应模型）

- 饱和点：找出“再增加时长，收益低于阈值”的档位 → 回答“最少要录多久”

- 相关性：客观指标 vs MOS / ABX（Spearman / PLCC / SRCC）

- 门禁验证：用相关性最高的指标组合设定阈值，验证“自动门禁 vs 人工判断”的一致率

（5）诚实边界（主动声明，不作超出数据的推断）

以健康说话人模拟录制条件，不是患者数据，不做任何疗效声称；

样本量有限（12 名说话人 / 24 名听测者）、单机单卡、单一语言（中文）；

结论适用范围限于本项目实验条件，不外推为普遍结论。

2.5 适用范围或推广前景

（1）适用范围

| 对象 | 场景 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 职业用嗓人群 | 教师、师范生、播音主持、客服的嗓音档案保存 | 研究对象与被试来源 |
| 嗓音障碍人群 | 可能失去嗓音者的声音保存与辅助沟通 | △ 属辅助沟通，不涉医疗用途声称 |
| 教育教学场景（主打） | 微课/网课录制的用嗓减负：讲稿/备注逐页转旁白（复用本人音色）、嗓音欠佳时续录；课程音频本地、离线生产 | 与师范院校培养方向直接相关；已有讲稿录课链路（见 §4.1） |
| 研究场景 | 提供可复现的评测协议与流水线 | 指标计算不依赖 GPU，便于复核 |

（2）推广前景

- 开源与插件化：代码已开源、插件化架构，第三方可二次开发与场景适配；

- 离线是刚性需求：医院、护理机构、航班等无网/弱网环境中云端方案结构上不可用，本地方案不可替代；

- 与师范培养的结合：师范生嗓音建档与录课减负实践是天然落地场景——学生基数大、需求真实、与专业相关；

- 结论的通用价值："参考音时长—质量"数据与门禁结论对任何少样本克隆应用都有参考价值；

- 从"一次保存"到"长期跟随"：已具备同一人跨时间复录能力（见 §4.1），提供发声状态趋势参考（△ 非健康判断）。

（3）边界（诚实声明）

不承诺医疗效果：定位为声音保存与辅助沟通，随访只呈现趋势参考，不作诊断性表述；

能力边界：水印只称"可检出、可溯源"，不称"防伪"；消费级 GPU 未验证大规模并发；无障碍为在研模块。

三、项目整体时间安排（自立项到结项）

本部分对应官方要求第 3 项，给出自立项至结项的全周期安排与关键里程碑。

研究周期：2026 年 11 月 — 2027 年 9 月，共 11 个月。

| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 阶段交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项准备 | 2026.10–11 | 方案定稿；知情同意书与伦理材料准备； 被试招募启动 （不等到立项后） | 申报书、知情同意书模板、被试招募方案 |
| 协议与平台 | 2026.11–12 | 评测协议定稿；录音 SOP ；客观指标流水线复核；听测平台复核 | 评测协议（定稿）、录音 SOP |
| 数据采集 | 2026.12–2027.02 | 12 名被试录音（一次录制、前缀切 4 档）；录音质量筛查；数据集整理 | 中文嗓音保存评测语料集 （可公开部分） |
| 客观评测 | 2027.03–04 | RQ1 / RQ2 ： 192 样本 × 7 指标全量运行；主效应与饱和点分析 | 客观评测结果与分析报告 |
| 主观评测 | 2027.05–06 | RQ3 ： 24 名听测者 MOS / ABX ；客观 — 主观相关性分析 | 主观听测报告、相关性结论 |
| 反哺与结项 | 2027.07–09 | 自动质量门禁规则固化并反哺系统；论文 / 软著撰写；结题报告 | 软著 / 论文 / 结题报告（结项标准三者任一即可） |

关键里程碑

2027.02 底数据集完成（中期检查）→ 2027.06 底主观评测完成（核心结论产出）→ 2027.09 底结题材料齐备（结项）。

四、项目开展情况（现有结论、已有成果、预期成果）

本部分对应官方要求第 4 项，区分「已有成果」与「现有结论」，并列出预期成果。

4.1 已有成果（前期基础）

本节为前期工作积累，是项目可行性的直接证据；这些成果是项目的前提条件，不是本项目的研究产出。

（1）完整的系统平台

| 项目 | 规模 |
| --- | --- |
| 后端（ Python ） | 37,872 行（不含测试），36 个路由模块，219 个路由端点 |
| 前端（ TypeScript / React ） | 40,169 行 |
| 能力插件 | 27 个（含声音保存、溯源水印、盲听评测、讲稿录课） |
| 自动化测试 | 2,847 个用例（后端 2,422 + 前端 425），149 个测试文件 |
| 工程化与开源 | 完整 CI 门禁、发布流程、插件化架构；代码已在 GitHub 开源 |

（2）与本项目直接相关的既有能力

| 能力 | 实现 | 行数 / 测试 |
| --- | --- | --- |
| 声音档案存储与门禁 | 档案存储 + 门禁 API | 1,187 + 404 行 / 112 个测试 |
| 声音档案纵向随访 | 含随访接口（/followup、/trend） | 含于上述行数与 112 个测试 |
| 评测引擎 | 独立评测模块 | 1559 行 + 99 个测试 |
| 客观指标计算 | HNR / H1-H2 / 谱倾斜 / jitter / shimmer | 已实现并测试 |
| 主观听测平台 | 盲听 API + 手机端页面 | 464 + 187 + 350 行 / 36 个测试 |
| 音频溯源水印 | 水印嵌入与检出（AudioSeal，MIT 许可） | 458 + 139 行 / 27 个测试 |
| 讲稿驱动录课 | PPT 备注页零依赖解析 → 逐页旁白 | 393 行 / 21 个测试 |
| 失败判词 | 质量不达标给原因；《嗓音保存评测协议》已撰写 | 已实现 |

（3）全链路验证结果

16 样本 × 7 指标，0 失败 —— 注：该次运行用拼接素材验证流水线连通性，指标数值不作研究数据；

长文本合成端到端实测：91 句连续合成零失败，RTF 0.53。

水印 / 盲听 / 随访 / 录课四项能力以单元测试与链路自检验证（99 个新增用例），注：同属链路验证，不作研究数据。

4.2 现有结论

★ 本节回答"已经得出了什么结论"——与"已有成果"严格区分；每条标注证据强度。

| # | 已有结论 | 证据 | 强度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秒级小样本克隆在消费级 GPU 上工程可行 | 本机实测：端到端 p50 ≈ 300 ms、单块推理 p50 30 ms（2,017 样本日志） | √ 已核实 |
| 2 | 客观指标流水线可批量、稳定运行 | 16 样本 × 7 指标 0 失败（链路验证） | △ 仅证明链路可用，数值不作数 |
| 3 | 声音保存的业务流程可闭环（录音→建档→复现→门禁） | 声音保存插件已落地并测试 | √ 已核实 |
| 4 | 主观听测可平台化，被试无需到场 | 盲听平台已落地；盲号不含身份、重复提交只追加，均有测试 | √ 已核实（链路） |
| 5 | 音频可嵌入“可检出、可溯源”的标识（转码后仍可检出并给出概率） | 溯源水印已落地（AudioSeal，MIT 许可） | √ 已核实（链路） |
| 6 | 声音档案可从“一次保存”变为“长期跟随” | 纵向随访已落地：同一人不同时间复录 → 三灯指标出趋势 | √ 已核实（链路） |
| 7 | 讲稿可逐页转为旁白音轨（PPT 备注页零依赖解析 → 逐页合成 → 失败可续跑） | 讲稿录课已落地 | △ 链路验证：尚未用真实课件跑完整成品与听感验收 |

★ 尚待回答的关键问题（即本项目的研究内容）

RQ1–RQ3 及"收益饱和点对应的最小可接受录制时长"目前均尚无数据（详见 §2.4）——这既是本项目的立项理由，也是我们对研究边界保持清醒的体现：现有结论主要来自工程链路验证，尚未获得任何来自正式实验的质量数据。

4.3 预期成果

（1）研究层（核心）

系统性实验数据：按 §2.4 规模（12 人 × 4 档 × 4 条件）的客观评测结果；

主观评测结论：24 名听测者的 MOS/ABX 结果与客观—主观相关性分析；

方法学结论：客观指标能否替代人工听测的实证答案 + 自动门禁规则与一致率；

论文 1 篇（或校级结题研究报告）。

（2）产品层

一套自动质量门禁功能升级（反哺现有系统）；

中文嗓音保存评测语料集（可公开部分，含录制协议与知情同意流程）；

完整的评测协议与流水线文档（可复现）。

（3）合规层

知情同意流程与本地克隆审计日志（前期已落地：只追加记录"谁、何时、对谁的档案做了什么"）；

音频合规标识（前期已落地：溯源水印的嵌入与检出；本项目补充"标识对复现质量的影响"这一测量项）。

（4）结项达标路径（三选一，本项目具备双保险）

| 结项标准（校级合格，三者任一） | 本项目对应 |
| --- | --- |
| 软件著作权 | √ 有可登记的系统 + 本项目的门禁模块 → 最稳妥 |
| 调研报告 | √ 评测报告 + 相关性分析报告 |
| 论文（前 4 作者） | √ 研究问题明确、数据完整，具备撰写条件 |

成果发表时，学生为第一作者，并标注“大学生创新创业训练计划资助 + 项目编号”。

五、项目预算

本部分对应官方要求第 5 项，按支出科目说明经费测算。

说明：本项目以软件与数据研究为主，设备投入低；主要开支为被试劳务、材料、成果发表。 下表为测算框架，具体额度以系统填报时的实际额度为准，按学校规定如实申报使用。

| # | 支出科目 | 用途说明 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 被试劳务费 | 12 名录音被试 + 24 名听测被试的误工补贴 | ＿＿ |
| 2 | 实验耗材 | 录音场地布置、音频存储介质、打印（知情同意书、评分表） | ＿＿ |
| 3 | 数据标注与整理 | 评测集整理、人工校对 | ＿＿ |
| 4 | 成果发表费 | 论文版面费 / 软件著作权登记费 | ＿＿ |
| 5 | 文献与资料费 | 文献获取、查重 | ＿＿ |
| 6 | 计算资源 | 批量评测所需电费 / 云算力补充（如需要） | ＿＿ |
| 7 | 调研与交流费 | 学术会议、交流差旅（如学校允许） | ＿＿ |
| 8 | 其他 | 不可预见费 | ＿＿ |
|  | 合计 |  | ＿＿ |

△ 填表提示：劳务费与发表费是评审最认可的支出；避免出现与软件研究无关的大额硬件采购 （本项目已具备可用的消费级 GPU，无需重复购置）。

六、团队构成与分工

本部分给出团队成员、分工方案与指导教师信息。

6.1 团队成员

| 序号 | 姓名 | 学号 | 学院 / 专业 | 年级 | 项目角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牟旭 | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿ | 项目负责人 |
| 2 | 李河璋 | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿ | 团队成员 |
| 3 | 罗文钎 | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿ | 团队成员 |
| 4 | 陈宏杰 | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿ | 团队成员 |

6.2 分工方案

★ 分工按研究链条划分，每人对应明确的可交付物。

| 成员 | 负责环节 | 具体职责 | 可交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 牟旭（负责人） | 系统与评测引擎 | 方案设计；评测流水线与门禁实现；统计分析；结题材料统筹 | 评测流水线；客观评测结果与分析；项目文档 |
| 李河璋 | 被试招募与录音实施 | 招募与沟通；知情同意流程；录音 SOP 执行与质量筛查 | 知情同意书；录音数据集；录音 SOP |
| 罗文钎 | 主观听测组织 | 听测方案与平台配置（随机化、盲听）；24 名听测者实施；一致性检验 | 听测平台配置；MOS/ABX 数据；听测报告 |
| 陈宏杰 | 文献综述与对比实验 | 国内外现状调研；与声音银行/云端克隆的对比分析；参考文献管理 | 文献综述章节；方案对比表 |

说明：四人职责互相衔接且均有独立产出，不设"协助"类虚职。团队为本科生，统计与听测方法在指导老师指导下边做边学（见 §1.4）。

6.3 指导教师

| 姓名 | 职称 | 学院 | 主要研究方向 | 指导分工 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＿＿＿＿ | ＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | 研究设计把关、听测与统计方法指导、项目流程指导 | ＿＿＿＿＿＿ |

七、指导教师意见

本栏由指导教师填写并签字。

（由指导教师填写）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

指导教师签字：

八、学院意见

本栏由所在学院填写并盖章。

（由学院填写）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：

九、学校意见

本栏由学校填写并盖章。

（由学校填写）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：

附：科研诚信声明（自查清单）

本项目在材料撰写与执行过程中，严格执行以下红线：

| # | 红线 | 本项目做法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不使用未经许可的第三方训练素材 | 仅用自录素材；第三方素材不进训练集 |
| 2 | 被试须知情同意 | 录音前签署知情同意书，数据仅留本机、不上传 |
| 3 | 链路验证数据不得当作研究结论 | §4.2 已标注"数值不作数" |
| 4 | 不使用夸大表述 | 不用"首次 / 领先 / 唯一"；未完成功能标"在研" |
| 5 | 不宣称医疗效果 | 定位为声音保存与辅助沟通，全文无疗效声称 |
| 6 | 结论不外推 | §2.4 已声明研究边界，超出实验条件的推断不做 |
| 7 | 客观指标与主观评分并重 | 同时报告客观数据与人工听测，不做单方面结论 |
| 8 | 不夸大技术能力 | 水印只写"可检出、可溯源"；随访只写"趋势参考"；录课写"拟应用/推广" |

参考文献

本项目立项阶段已查阅并在申报书中引用的公开资料如下；正式立项后将补充一手文献核验。

- Cutiva L C C, Vogel I, Burdorf A. Voice disorders in teachers and their associations with work-related factors: A systematic review[J]. Journal of Communication Disorders, 2013, 46(2): 143-155.

- ALS Association 生态指南. Voice Banking: Options and Considerations[EB/OL]. youralsguide.com/voice-banking.html.

- 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. GB/T 7713.1—2006 学位论文编写规则[S]. 北京: 中国标准出版社, 2006.

- 本项目组. 嗓音保存评测协议（内部技术文档）[Z]. 2026.

- 本项目组. 变声工坊系统技术文档与测试报告（内部技术文档）[Z]. 2026.